BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ GYM
TÍCH HỢP CHATBOT AI TRÊN ASP.NET CORE

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS. Phan Long

Nhóm SVTH:

Nguyễn Thanh Long	-29211159933

Võ Đức Trung	-29211162342

Lê Văn Quyền	-29219038496

Trần Minh Phúc	-29211162499

Trương Minh Hoàng	-28210243096

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | FS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý gym tích hợp chatbot AI trên ASP.NET Core (Fitness & Strong) |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 26/10/2026 | Ngày kết thúc |  | 18/12/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Phan Long Email: ……………………… Phone: ……………… |  |  |  |
| Chủ sở hữu | ……………………………… Email: ……………………… Phone: ……………… |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Thanh Long |  | ………….@gmail.com | 090……… |
| Thành viên | Võ Đức Trung |  | ………….@gmail.com | 090……… |
|  | Lê Văn Quyền |  | ………….@gmail.com | 090……… |
|  | Trần Minh Phúc |  | ………….@gmail.com | 090……… |
|  | Trương Minh Hoàng |  | ………….@gmail.com | 090……… |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý gym tích hợp chatbot AI trên ASP.NET Core |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Võ Đức Trung |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Võ Đức Trung | 27/10/2026 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Nguyễn Thanh Long | 28/10/2026 | Sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS. Phan Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | ……………………… | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Thanh Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Võ Đức Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Văn Quyền | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Minh Phúc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Minh Hoàng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	5

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	5

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	6

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 3	6

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.5.	Các tài liệu	7

2.6.	Lịch trình kiểm thử	8

2.6.1.	Sprint 1	8

2.6.2.	Sprint 2	9

2.6.3.	Sprint 3	10

2.6.4.	Kiểm thử hệ thống và nghiệm thu (Tuần 8)	12

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	13

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	14

4.1.	Phần cứng và phần mềm	14

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	14

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	15

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2, 3 và giai đoạn kiểm thử hệ thống, nghiệm thu (Tuần 8) của dự án Fitness & Strong. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử theo từng Sprint.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng, trong đó có kiểm thử cơ chế an toàn nội dung của chatbot AI.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1, 2, 3 và giai đoạn kiểm thử hệ thống, nghiệm thu (Tuần 8) của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý gym tích hợp chatbot AI trên ASP.NET Core” (Fitness & Strong).

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống. Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử các chức năng được liệt kê trong Sprint 1, 2, 3 theo mức ưu tiên của Product Backlog; các chức năng thuộc nhóm “Nếu còn thời gian” chỉ được kiểm thử khi đã được triển khai.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu Product Backlog và Proposal.

- Cơ chế an toàn của chatbot: khi người dùng báo dấu hiệu bất thường về sức khỏe, chatbot dừng tư vấn tập và khuyên gặp bác sĩ hoặc huấn luyện viên.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | FS | Mã viết tắt của dự án Fitness & Strong |
| 2 | TC | Test Case – kịch bản kiểm thử |
| 3 | UAT | User Acceptance Testing – kiểm thử chấp nhận của người dùng |
| 4 | LLM | Large Language Model – mô hình ngôn ngữ lớn, dùng cho chatbot |
| 5 | API | Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng |
| 6 | PT | Personal Trainer – huấn luyện viên |
| 7 | QA | Quality Assurance – đảm bảo chất lượng |
| 8 | VNPay | Cổng thanh toán trực tuyến VNPay |
| 9 | GHN | Giao Hàng Nhanh – dịch vụ vận đơn |
| 10 | Zalo OA | Zalo Official Account – tài khoản dùng để nhắc lịch cho hội viên |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal Document – Fitness & Strong.

- Product Backlog.

- Project Plan.

- User Requirements.

- Architecture.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng: kiểm tra từng chức năng của mỗi Sprint theo test case.

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp: kiểm tra sự phối hợp giữa các module và với LLM API, SQL Server, các dịch vụ ngoài (VNPay, GHN, Zalo OA nếu triển khai).

- System Testing – Kiểm thử hệ thống: kiểm tra toàn hệ thống (luồng nghiệp vụ, phân quyền, tương thích trình duyệt, an toàn nội dung chatbot).

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận: giảng viên hướng dẫn và chủ sở hữu đánh giá sản phẩm theo yêu cầu.

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

- Đăng ký tài khoản.

- Đăng nhập.

- Lấy lại mật khẩu.

- Phân quyền (Khách vãng lai, Hội viên, Huấn luyện viên, Admin).

- Quản lý thông tin cá nhân và mục tiêu tập luyện của hội viên.

- Xem gói tập, bảng giá; đăng ký và gia hạn gói tập.

- Quản lý hội viên (Admin).

- Quản lý gói tập (Admin).

- Chatbot: kết nối LLM và hỏi đáp cơ bản.

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

- Chatbot: thu thập thông tin hội viên (mục tiêu, trình độ, số buổi tập, tình trạng sức khỏe).

- Chatbot: lập bảng mục tiêu và đề xuất lịch tập.

- Chatbot: cơ chế an toàn nội dung (cảnh báo và chuyển hướng khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe).

- Quản lý tài liệu tập luyện và cấu hình chatbot (Admin).

- Tìm kiếm và xem sản phẩm.

- Giỏ hàng.

- Đặt hàng, theo dõi đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

- Quản lý danh mục, sản phẩm và tồn kho (Admin).

- Quản lý đơn hàng (Admin).

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 3

- Dashboard thống kê, báo cáo doanh thu (Admin).

- Chatbot sử dụng dữ liệu hội viên để cá nhân hóa tư vấn.

- Chatbot gợi ý sản phẩm theo nhu cầu của hội viên.

- Xem hồ sơ hội viên được giao, lập và chỉnh lịch tập (Huấn luyện viên) – nếu còn thời gian.

- Đặt lịch lớp, lịch với huấn luyện viên – nếu còn thời gian.

- Chuyển hội thoại chatbot cho huấn luyện viên – nếu còn thời gian.

- Thanh toán VNPay – nếu còn thời gian.

- Vận đơn GHN – nếu còn thời gian.

- Nhắc lịch qua Zalo OA – nếu còn thời gian.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Các chức năng thuộc nhóm “Nếu còn thời gian” (VNPay, GHN, Zalo OA, đặt lịch lớp/PT, chuyển hội thoại cho huấn luyện viên) chỉ được kiểm thử nếu đã được triển khai trong Sprint 3; nếu không triển khai thì không đưa vào phạm vi kiểm thử.

- Kiểm thử tải, hiệu năng ở quy mô lớn.

- Tính đúng đắn về chuyên môn y khoa, thể hình của nội dung do LLM sinh ra; chỉ kiểm thử phạm vi tư vấn và cơ chế an toàn của chatbot.

- Hoạt động nội bộ của dịch vụ bên thứ ba (LLM API, VNPay, GHN, Zalo OA); chỉ kiểm thử phần tích hợp.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

- Báo cáo kết quả kiểm thử (Test report) và danh sách lỗi (Bug report).

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 23/10/2026 | 05/11/2026 | 35 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 1 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 2 | Long |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 29/10/2026 | 31/10/2026 | 13 |  |
| 1.2.1 | Thiết kế test case cho đăng ký tài khoản | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.2 | Thiết kế test case cho đăng nhập | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.3 | Thiết kế test case cho lấy lại mật khẩu | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.4 | Thiết kế test case cho gói tập (xem, đăng ký, gia hạn) | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.2.5 | Thiết kế test case cho phân quyền | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.6 | Thiết kế test case cho thông tin cá nhân hội viên | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.7 | Thiết kế test case cho quản lý hội viên | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.2.8 | Thiết kế test case cho quản lý gói tập | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.2.9 | Thiết kế test case cho chatbot kết nối LLM | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3 | Testing | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 13 |  |
| 1.3.1 | Kiểm tra đăng ký tài khoản | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.2 | Kiểm tra đăng nhập | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.3 | Kiểm tra lấy lại mật khẩu | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.4 | Kiểm tra phân quyền | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.5 | Kiểm tra thông tin cá nhân hội viên | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.6 | Kiểm tra gói tập (xem, đăng ký, gia hạn) | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3.7 | Kiểm tra quản lý hội viên | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3.8 | Kiểm tra quản lý gói tập | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3.9 | Kiểm tra chatbot kết nối LLM | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.4 | Re-testing | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 7 |  |
| 1.4.1 | Kiểm tra lại đăng ký tài khoản | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.2 | Kiểm tra lại đăng nhập | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.3 | Kiểm tra lại lấy lại mật khẩu | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.4 | Kiểm tra lại phân quyền | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.5 | Kiểm tra lại thông tin cá nhân hội viên | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.6 | Kiểm tra lại gói tập (xem, đăng ký, gia hạn) | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.7 | Kiểm tra lại quản lý hội viên | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.8 | Kiểm tra lại quản lý gói tập | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.9 | Kiểm tra lại chatbot kết nối LLM | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 1 | Cả nhóm |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 06/11/2026 | 19/11/2026 | 37 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 2 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 2 | Long |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 14 |  |
| 1.2.1 | Thiết kế test case cho chatbot thu thập thông tin | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.2.2 | Thiết kế test case cho chatbot lập bảng mục tiêu, lịch tập | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.2.3 | Thiết kế test case cho tìm kiếm, xem sản phẩm | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.2.4 | Thiết kế test case cho giỏ hàng | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.2.5 | Thiết kế test case cho an toàn nội dung chatbot | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.2.6 | Thiết kế test case cho quản lý tài liệu, cấu hình chatbot | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.7 | Thiết kế test case cho đặt hàng, đơn hàng, đánh giá sản phẩm | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.2.8 | Thiết kế test case cho quản lý sản phẩm, tồn kho | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.2.9 | Thiết kế test case cho quản lý đơn hàng | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.3 | Testing | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 14 |  |
| 1.3.1 | Kiểm tra chatbot thu thập thông tin | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.3.2 | Kiểm tra chatbot lập bảng mục tiêu, lịch tập | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.3.3 | Kiểm tra tìm kiếm, xem sản phẩm | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.3.4 | Kiểm tra giỏ hàng | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.3.5 | Kiểm tra an toàn nội dung chatbot | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.3.6 | Kiểm tra quản lý tài liệu, cấu hình chatbot | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.7 | Kiểm tra đặt hàng, đơn hàng, đánh giá sản phẩm | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3.8 | Kiểm tra quản lý sản phẩm, tồn kho | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3.9 | Kiểm tra quản lý đơn hàng | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.4 | Re-testing | 18/11/2026 | 19/11/2026 | 7 |  |
| 1.4.1 | Kiểm tra lại chatbot thu thập thông tin | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.2 | Kiểm tra lại chatbot lập bảng mục tiêu, lịch tập | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.3 | Kiểm tra lại an toàn nội dung chatbot | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.4 | Kiểm tra lại quản lý tài liệu, cấu hình chatbot | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.5 | Kiểm tra lại tìm kiếm, xem sản phẩm | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.6 | Kiểm tra lại giỏ hàng | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.7 | Kiểm tra lại đặt hàng, đơn hàng, đánh giá sản phẩm | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.8 | Kiểm tra lại quản lý sản phẩm, tồn kho | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.9 | Kiểm tra lại quản lý đơn hàng | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 0.5 | Cả nhóm |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 20/11/2026 | 03/12/2026 | 32 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 3 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | Long |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 23/11/2026 | 25/11/2026 | 12 |  |
| 1.2.1 | Thiết kế test case cho dashboard, báo cáo doanh thu | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.2.2 | Thiết kế test case cho chatbot dùng dữ liệu hội viên | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.2.3 | Thiết kế test case cho PT: hồ sơ hội viên, lịch tập (*) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.2.4 | Thiết kế test case cho đặt lịch lớp, lịch PT (*) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.2.5 | Thiết kế test case cho chatbot gợi ý sản phẩm | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.6 | Thiết kế test case cho chuyển hội thoại cho PT (*) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 1 | Phúc |
| 1.2.7 | Thiết kế test case cho thanh toán VNPay (*) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.2.8 | Thiết kế test case cho vận đơn GHN (*) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.2.9 | Thiết kế test case cho nhắc lịch Zalo OA (*) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.3 | Testing | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 12 |  |
| 1.3.1 | Kiểm tra dashboard, báo cáo doanh thu | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.3.2 | Kiểm tra chatbot dùng dữ liệu hội viên | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 2 | Phúc |
| 1.3.3 | Kiểm tra PT: hồ sơ hội viên, lịch tập (*) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.3.4 | Kiểm tra đặt lịch lớp, lịch PT (*) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.3.5 | Kiểm tra chatbot gợi ý sản phẩm | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.6 | Kiểm tra chuyển hội thoại cho PT (*) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 1 | Phúc |
| 1.3.7 | Kiểm tra thanh toán VNPay (*) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3.8 | Kiểm tra vận đơn GHN (*) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.3.9 | Kiểm tra nhắc lịch Zalo OA (*) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 1 | Hoàng |
| 1.4 | Re-testing | 02/12/2026 | 03/12/2026 | 6 |  |
| 1.4.1 | Kiểm tra lại dashboard, báo cáo doanh thu | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.2 | Kiểm tra lại chatbot dùng dữ liệu hội viên | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.3 | Kiểm tra lại chatbot gợi ý sản phẩm | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.4 | Kiểm tra lại PT: hồ sơ hội viên, lịch tập (*) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.5 | Kiểm tra lại đặt lịch lớp, lịch PT (*) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.6 | Kiểm tra lại chuyển hội thoại cho PT (*) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.7 | Kiểm tra lại thanh toán VNPay (*) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 1 | Cả nhóm |
| 1.4.8 | Kiểm tra lại vận đơn GHN (*) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Cả nhóm |
| 1.4.9 | Kiểm tra lại nhắc lịch Zalo OA (*) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Cả nhóm |

(*) Chức năng thuộc nhóm “Nếu còn thời gian”: chỉ kiểm thử khi đã được triển khai.

    - Kiểm thử hệ thống và nghiệm thu (Tuần 8)

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 8 | 04/12/2026 | 18/12/2026 | 29 |  |
| 1.1 | Cập nhật tài liệu test plan cho kiểm thử hệ thống | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 2 | Long |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 04/12/2026 | 07/12/2026 | 6 |  |
| 1.2.1 | Thiết kế test case luồng nghiệp vụ end-to-end | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 2 | Phúc |
| 1.2.2 | Thiết kế test case phân quyền, bảo mật dữ liệu sức khỏe | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.2.3 | Thiết kế kịch bản nghiệm thu (UAT) | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 2 | Phúc |
| 1.3 | Testing | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 12 |  |
| 1.3.1 | Kiểm thử tích hợp luồng chính: đăng ký → chatbot → bảng mục tiêu → mua hàng | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 3 | Phúc |
| 1.3.2 | Kiểm thử phân quyền và bảo mật dữ liệu sức khỏe | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 3 | Hoàng |
| 1.3.3 | Kiểm thử tương thích trình duyệt (Chrome, Edge, Firefox) | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 2 | Hoàng |
| 1.3.4 | Kiểm thử hồi quy toàn hệ thống (Sprint 1–3) | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 4 | Phúc |
| 1.4 | Re-testing | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 4 |  |
| 1.4.1 | Kiểm tra lại các lỗi đã sửa | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 4 | Cả nhóm |
| 1.5 | Kiểm thử chấp nhận (UAT) | 14/12/2026 | 16/12/2026 | 5 |  |
| 1.5.1 | Demo và nghiệm thu cùng giảng viên hướng dẫn, chủ sở hữu | 14/12/2026 | 14/12/2026 | 3 | Cả nhóm |
| 1.5.2 | Kiểm tra lần cuối trước khi bảo vệ | 16/12/2026 | 16/12/2026 | 2 | Cả nhóm |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Môi trường kiểm thử đã được cài đặt đúng yêu cầu (.NET SDK 10, Visual Studio, SQL Server, trình duyệt).

- Bản build của Sprint đã được triển khai lên môi trường kiểm thử; cơ sở dữ liệu có dữ liệu mẫu (tài khoản theo từng vai trò, gói tập, sản phẩm, tài liệu tập luyện).

- Tất cả các tài liệu cần thiết (Proposal, Product Backlog, Project Plan, Test case) đã sẵn sàng để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case đã được thiết kế và xem xét, đạt tiêu chuẩn cần thiết.

- Thiết bị được kết nối Internet và khóa API của LLM còn hiệu lực (bắt buộc để kiểm thử chatbot).

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test case của Sprint.

- Không còn lỗi nghiêm trọng; chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Tất cả test case về cơ chế an toàn nội dung chatbot đều đạt (chatbot dừng tư vấn tập và khuyên gặp bác sĩ hoặc huấn luyện viên khi người dùng báo dấu hiệu bất thường về sức khỏe).

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Cấu hình đủ chạy Visual Studio và SQL Server (khuyến nghị RAM từ 8GB), có kết nối Internet | Windows 10 trở lên, .NET SDK 10, Visual Studio, SQL Server, SSMS, trình duyệt Chrome, Edge, Firefox |
| Dịch vụ bên ngoài | Kết nối Internet ổn định; tài khoản và khóa API còn hiệu lực | LLM API (khóa API), VNPay sandbox, GHN, Zalo OA (nếu triển khai) |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch, tài liệu | Microsoft Office (Word) | Microsoft | Mới nhất |
| Quản lý test case, lỗi | Microsoft Excel | Microsoft | Mới nhất |
| Phát triển | Visual Studio, .NET SDK 10 | Microsoft | Hỗ trợ .NET 10 |
| Cơ sở dữ liệu | SQL Server, SSMS | Microsoft | Mới nhất |
| Quản lý mã nguồn | Git, GitHub | Linus Torvalds, GitHub Inc. | Mới nhất |
| Trình duyệt kiểm thử | Chrome, Edge, Firefox | Google, Microsoft, Mozilla | Mới nhất |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Thanh Long | - Lập test plan và phân chia công việc kiểm thử cho các thành viên. - Kiểm soát, theo dõi tiến độ kiểm thử theo từng Sprint. - Định hướng, hỗ trợ các thành viên; xử lý rào cản khi phát sinh. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí. - Quản lý rủi ro; làm việc với giảng viên, chủ sở hữu và tổ chức Sprint Review. |
| Nhóm phát triển dự án | Võ Đức Trung Lê Văn Quyền | - Phát triển chức năng theo Sprint Backlog, kiểm thử đơn vị. - Chuẩn bị môi trường, dữ liệu mẫu, bản build cho mỗi đợt kiểm thử. - Chuẩn bị tài liệu tập luyện, lịch tập mẫu và cấu hình chatbot. - Sửa lỗi do đội QA báo cáo; hỗ trợ kiểm thử chấp nhận. |
| Đội đảm bảo chất lượng | Trần Minh Phúc Trương Minh Hoàng | - Thiết kế, sắp xếp thứ tự ưu tiên và thực hiện các test case. - Kiểm thử chức năng, tích hợp, hệ thống, an toàn nội dung chatbot. - Ghi nhận lỗi, theo dõi xử lý và kiểm tra lại. - Đánh giá hiệu quả kiểm thử; lập báo cáo kết quả kiểm thử. - Quản lý các vấn đề, rủi ro liên quan đến đội kiểm thử. |